แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนขว้าง หมูที่ 3
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. ลงดินไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร
	120,000.-บาท
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ


	2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมูที่ 6 เส้นวัดบ้านโนนเจริญ บ้านหนองสิม
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. ลงดินไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร
	200,000.-บาท
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 1,7,12  เส้นบ้านวังยาว บ้านหนองกุงสวรรค์
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตร.ม. ลงดินไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร
	600,000.-บาท
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ 2  เส้นบ้านหนองโน บ้านวังกุง
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 504.00 ตร.ม. ลงดินไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร
	200,000.-บาท
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ 2  เส้นจากบ้านนางพิสมัย  บุญศรี ไปทางคลองชลประทาน
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 504.00 ตร.ม. ลงดินไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร
	200,000.-บาท
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ-

	6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 5
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม. 
	35,000.-บาท
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 342.00 ตร.ม.
	135,000.-บาท
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	8.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำผนังคอนกรีตแบบมีฝาปิด บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 3
	ความกว้างร่องระบายน้ำ 0.30 เมตร ยาว 36.00 เมตร ผนังคอนกรีตลึก 0.40 เมตร จำนวนฝาคอนกรีต 90 ฝา
	80,000.-บาท
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	9.โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 จากที่นานางทุม แสนทุม ไปทางบ้านหนองโก
	ปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม.
	65,000.-บาท
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ





ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	10.โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่ 11		



	ปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม.
	100,000.-บาท
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	11.โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านหนองโสน หมู่ที่ 9 

	ปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 537.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,148.00 ตร.ม.
	200,000.-บาท
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	12.โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร เส้นบ้านบะหลวง-หนองแวง ไปทางบ้านแพง

	ปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 758.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,032.00 ตร.ม.
	200,000.-บาท
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	13.โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเรียบคลองชลประทาน  บ้านโนนทัน หมู่ที่ 11
	ปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม.

	100,000.-บาท
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ








ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	1. โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลวังยาว	





	กลุ่มสตรีเข้าร่วมโครงการพัฒนาจำนวน 50 คน 
	20,000.-บาท
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	2. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน




	ประชาชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพจำนวน 50 คน 
	30,000.-บาท
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
	ส่งเสริมอนรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างหลากหลาย ประมาณ 50 ชนิด
	20,000.-บาท
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	4.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
	ส่งเสริมการอนุรักษ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและปลุกป่าชุมชน จำนวน 100 ต้น
	10,000.-บาท
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	5.โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำคูคลองสาธารณะ
	กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำคูคลองสาธารณะ
	10,000.-บาท
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ








ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า




	ส่งเสริมการฉีดวัคซีนสัตว์จำนวน 650 ตัว
	40,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	2. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข



	กิจกรรมป้องกันและควบคุมการขาดสารไอโอดินและHealth Station
	240,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	3.โครงการพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก/ลัมปี สกิน


	กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกและโรคลัมปี สกิน
	40,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	4.โครงการป้องกัน โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่
	กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่
	20,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ










ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	1. โครงการค่ายวิชาการ



	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนวังยาววิทยายน โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ โรงเรียบบะหลวงหนองแวง โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์
	120,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ดำเนินการแล้ว
	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

	2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ทั้ง 4 ด้าน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


	กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้ง 4 ด้าน
	40,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ดำเนินการแล้ว
	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

	3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม/สื่อการเรียนการนสอน
	168,334
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ดำเนินการแล้ว
	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

	4.โครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กในวันเด็กแห่งชาติ
	ส่งเสริมกิจกรรม เด็ก เยาวชน
	30,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ดำเนินการแล้ว
	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

	5.โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลวังยาว
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ทางศาสนาที่เกี่ยวข้อง
	80,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

	6.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	150,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ดำเนินการแล้ว
	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว











ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมการเมือง การปกครอง
	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	1. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำดีด้วยหัวใจ”


	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสาธารณะ/บริการสาธารณะ
	20,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	2.โครงการอบต.เคลื่อนที่ อำเภอเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่

	จัดกิจกรรม/ออกบริการนอกสถานที่
	10,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	3.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากร
	ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
	150,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ดำเนินการแล้ว
	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

	4.โครงอุดหนุนอำเภอโกสุมพิสัย
	จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่าง ๆ
	10,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่ได้เบิกจ่าย


	5.โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	15,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	6.โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่
	จัดตั้งศูนย์บริหารประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่
	20,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ดำเนินการแล้ว
	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

	7.โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
	จัดตั้งศูนย์บริหารประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
	20,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

	8.โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	การจัดกิจกรรมจัดตั้ง อปพร.
	30,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

	9.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	10,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

	10.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	20,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

	11.โครงการวันผู้สูงอายุงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
	การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ กิจกรรมรดน้ำดำหัว
	40,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

	12.โครงการส่งเสริมคุณค่าและพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุและผู้พิการ
	การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุและคนพิการ
	50,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ดำเนินการแล้ว
	เบิกจ่ายแล้ว




ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมการเมือง การปกครอง
	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	13.โครงการอุดหนุนอำเภอโกสุมพิสัย โครงการข้าวคูนลาน
	ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมข้าวคูณลาน
	10,000
	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67
	ดำเนินการ
	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
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