แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนขว้าง หมูที่ 3 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. ลงดินไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร | 120,000.-บาท | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | กำลังดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมูที่ 6 เส้นวัดบ้านโนนเจริญ บ้านหนองสิม | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. ลงดินไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร | 200,000.-บาท | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | กำลังดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 1,7,12 เส้นบ้านวังยาว บ้านหนองกุงสวรรค์ | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตร.ม. ลงดินไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร | 600,000.-บาท | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | กำลังดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ 2 เส้นบ้านหนองโน บ้านวังกุง | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 504.00 ตร.ม. ลงดินไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร | 200,000.-บาท | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ 2 เส้นจากบ้านนางพิสมัย บุญศรี ไปทางคลองชลประทาน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 504.00 ตร.ม. ลงดินไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร | 200,000.-บาท | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ- |
| 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 5 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม. | 35,000.-บาท | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 342.00 ตร.ม. | 135,000.-บาท | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 8.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำผนังคอนกรีตแบบมีฝาปิด บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 3 | ความกว้างร่องระบายน้ำ 0.30 เมตร ยาว 36.00 เมตร ผนังคอนกรีตลึก 0.40 เมตร จำนวนฝาคอนกรีต 90 ฝา | 80,000.-บาท | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 9.โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 จากที่นานางทุม แสนทุม ไปทางบ้านหนองโก | ปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. | 65,000.-บาท | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่ 11 | ปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม. | 100,000.-บาท | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 11.โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านหนองโสน หมู่ที่ 9 | ปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 537.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,148.00 ตร.ม. | 200,000.-บาท | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 12.โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร เส้นบ้านบะหลวง-หนองแวง ไปทางบ้านแพง | ปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 758.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,032.00 ตร.ม. | 200,000.-บาท | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 13.โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเรียบคลองชลประทาน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 11 | ปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม. | 100,000.-บาท | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลวังยาว | กลุ่มสตรีเข้าร่วมโครงการพัฒนาจำนวน 50 คน | 20,000.-บาท | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน | ประชาชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพจำนวน 50 คน | 30,000.-บาท | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | ส่งเสริมอนรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างหลากหลาย ประมาณ 50 ชนิด | 20,000.-บาท | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 4.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ส่งเสริมการอนุรักษ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและปลุกป่าชุมชน จำนวน 100 ต้น | 10,000.-บาท | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 5.โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำคูคลองสาธารณะ | กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำคูคลองสาธารณะ | 10,000.-บาท | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ส่งเสริมการฉีดวัคซีนสัตว์จำนวน 650 ตัว | 40,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | กำลังดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | กิจกรรมป้องกันและควบคุมการขาดสารไอโอดินและHealth Station | 240,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | กำลังดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3.โครงการพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก/ลัมปี สกิน | กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกและโรคลัมปี สกิน | 40,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 4.โครงการป้องกัน โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ | กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ | 20,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการค่ายวิชาการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนวังยาววิทยายน โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ โรงเรียบบะหลวงหนองแวง โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ | 120,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว |
| 2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ทั้ง 4 ด้าน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้ง 4 ด้าน | 40,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว |
| 3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม/สื่อการเรียนการนสอน | 168,334 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว |
| 4.โครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กในวันเด็กแห่งชาติ | ส่งเสริมกิจกรรม เด็ก เยาวชน | 30,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว |
| 5.โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลวังยาว | อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ทางศาสนาที่เกี่ยวข้อง | 80,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ |
| 6.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 150,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมการเมือง การปกครอง

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำดีด้วยหัวใจ” | ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสาธารณะ/บริการสาธารณะ | 20,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2.โครงการอบต.เคลื่อนที่ อำเภอเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ | จัดกิจกรรม/ออกบริการนอกสถานที่ | 10,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากร | ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคคลากร | 150,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว |
| 4.โครงอุดหนุนอำเภอโกสุมพิสัย | จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่าง ๆ | 10,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย |
| 5.โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 6.โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ | จัดตั้งศูนย์บริหารประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 20,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว |
| 7.โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | จัดตั้งศูนย์บริหารประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 20,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ |
| 8.โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | การจัดกิจกรรมจัดตั้ง อปพร. | 30,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ |
| 9.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ |
| 10.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 20,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ |
| 11.โครงการวันผู้สูงอายุงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ กิจกรรมรดน้ำดำหัว | 40,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ |
| 12.โครงการส่งเสริมคุณค่าและพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุและผู้พิการ | การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุและคนพิการ | 50,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายแล้ว |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมการเมือง การปกครอง

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.โครงการอุดหนุนอำเภอโกสุมพิสัย โครงการข้าวคูนลาน | ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมข้าวคูณลาน | 10,000 | 1 ม.ค.67-30 ก.ย.67 | ดำเนินการ | เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว |